## Slide 1
Modifica System design
001
5 giorni
05/12
10/12
Erika
Modifica Architettura
software per v.2
001
5 giorni
05/12
10/12
Thomas
Modifica Requisiti generici
per v.2
001
5 giorni
05/12
10/12
Miriana- Marzia- Giulia
Requisiti specifici della Gui
001
3 giorni
18/12
21/12
Marzia
Requisiti specifici della
Business Logic
001
3 giorni
18/12
21/12
Giulia
Requisiti specifici del Db
001
3 giorni
18/12
21/12
Erika
Revisione Modifiche
001
2 giorni
10/12
12/12
Gruppo completo
ER Diagram
001
3 giorni
18/12
21/12
Erika
Class Diagram
001
5 giorni
15/12
20/12
Miriana
Mapping
001
1 giorno
21/12
22/12
Miriana
Design Decision per v.2
001
1 giorno
21/12
22/12
Thomas- Marzia
Categorizzazione Effort
001
1 giorno
21/12
22/12
Thomas
Documento finale
001
1 giorno
22/12
23/12
Gruppo completo
Revisione
001
1 giorno
21/12
22/12
Gruppo completo
Prototipo v.1
001
2 giorni
20/12
22/12
Thomas-Marzia-Giulia